**Приложение 1 к приказу № 126 от 13.01.2014г.**

**ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по внедрению АИС «Барс. Образование – Электронная Школа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п.п.** | **Содержание работ** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
|  | Анализ технического оснащения образовательного учреждения | До 01.01.2014г. | Алёшина И.А.  Саблин В.А. |
|  | Организация не менее одного изолированного рабочего места пользователя в образовательном учреждении, оснащенного ноутбуком или ПК с доступом к сети Интернет и установленным программным обеспечением | До 01.01.2014г. | Алёшина И.А. |
|  | Формирование рабочей группы по внедрению АИС «Барс. Образование – Электронная Школа», разработке нормативного и регламентационного обеспечения. | Февраль 2014г | Алёшина И.А.  Саблин В.А. |
|  | Издание приказа по образовательному учреждению о введении в действие автоматизированной информационной системы «Барс. Образование – Электронная Школа» в 2014 г., назначение ответственных. | Январь 2014г | Алёшина И.А. |
|  | Разработка пакета организационно-правовой документации, регламентирующей внедрение автоматизированной системы управления образовательным процессом, внесение изменений в действующие локальные акты. | Май 2014г | Администрация |
|  | Обсуждение подготовленных документов на административном совещании. | Май 2014г | Администрация |
|  | Получение согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных. | Май 2014г | Классные  руководители |
|  | Генерация паролей доступа в систему всем учителям, активация пользователей. | Август 2014г | Саблин В.А. |
|  | Размещение на школьном сайте нормативно-правовых документов по введению АИС «Барс. Образование – Электронная Школа» с 01.01.2014 года. | Сентябрь 2014г | Саблин В.А. |
|  | Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными. | Сентябрь-октябрь 2014г | Классные  руководители |
|  | Информационное наполнение документами всех подсистем АИС «Барс. Образование – Электронная Школа». | Сентябрь-декабрь 2014г | Администрация  Педагогический коллектив |
|  | Ввод информации об учреждении, об успеваемости обучающихся. | Сентябрь-декабрь 2014г | Администрация  Учителя-предметники  Классные  руководители |
|  | Формирование отчетности по внедрению АИС «Барс. Образование – Электронная Школа». | Декабрь 2014г | Саблин В.А. |
|  | Организация контроля за внедрением АИС «Барс. Образование – Электронная Школа». | В течение года | Саблин В.А.  Администрация |
|  | Предоставление родителям (законным представителям) государственных (муниципальных) услуг посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в электронном виде. | В течение года | Классные  руководители |